АДМИНИСТРАЦИЯ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2020 г.   				                                        № 22

ст. Кирпильская

Об утверждении  отчета о реализации  муниципальных программ Кирпильского  сельского поселения Усть-Лабинского района

за  2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кирпильского  сельского поселения Усть-Лабинского района от 24.12.2019 №174  "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского  сельского поселения Усть-Лабинского района» постановляю:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальных программ за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу (Зайцева) настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль  по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н. Гарнадерова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Кирпильского  сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  	      И.В. Критинин

Приложение

к постановлению администрации                                                                                                               Кирпильского  сельского   поселения

Усть-Лабинского района

от 02.03.2020г.  № 22

Отчет о реализации муниципальных программ

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района за 2019 год

Решением о бюджете на 2019 год первоначально было предусмотрено финансирование реализации мероприятий 14 муниципальных программ на сумму  15578,1 тыс.рублей. С учетом внесенных изменений в  вышеуказанное Решение,  уточненные бюджетные назначения  составили  28533,4 тыс. рублей,  из них  5944,9 тыс. рублей краевые средства.

Фактическое  расходование бюджетных средств по реализации мероприятий  муниципальных программ  составило22949,1 тыс.рублей или 80,4 % от уточненных бюджетных назначений.

Финансовые показатели муниципальных программ за 2019 год приведены в следующей таблице:

| Наименование | Предусмотрено программой, с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2019 года , тыс.руб. | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района о бюджете по состоянию на 31.12.2019 года тыс.руб. | Исполнено за 2019г. тыс.руб. | Процент исполнения за 2019г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" | 418,2 |  | 418,2 |  |  |  | 54,6 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 441,0 |  | 441,0 |  | 307,9 |  | 69,8 |
| Муниципальная программа " Противодействие коррупции в органах местного самоуправления" | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа «Проведение статистического наблюдения за бюджетами домашних хозяйств Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» | 32,8 |  | 32,8 |  | 32,8 |  | 100 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 3683,3 |  | 3683,3 |  | 2264,9 |  | 61,5 |
| Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» | 1320,3 |  | 1320,3 |  |  | 1320,3 |  |  | 100,0 |
| Муниципальная программа «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» | 2637,0 |  | 2637,0 |  |  | 457,8 |  |  | 17,4 |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения" | 2770,0 |  | 2770,0 |  |  | 2586,5 |  |  | 90,4 |
| Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 100,0 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района» | 1261,4 |  | 1261,4 |  | 247,8 |  |  | 19,6 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | 9229,9 |  | 9229,9 |  | 8792,1 |  |  | 98,0 |
| Муниципальная программа "Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения" | 220,4 |  | 220,4 |  | 220,4 |  |  | 100, |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 550,1 |  | 550,1 |  | 532,5 |  |  | 95,3 |
| Итого: | 22577,1 |  | 22577,1 |  | 17004,2 |  |  | 75,3 |
| КРАЕВЫЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | 213,2 | 5116,5 | 213,2 | 5116,5 | 5317,7 | 5105,3 |  | 99,8 |
| Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» | 627,2 | 583,3 | 627,2 | 583,3 | 627,2 | 583,3 |  | 100 |
| Всего | 28533,4 | 5699,8 | 28533,4 | 5699,8 | 22949,1 | 583,3 |  | 80,4 |

Исполняющий обязанности главы

Кирпильского  сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  	      И.В. Критинин

Пояснительная записка к отчету  о реализации муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района за 2019 год

Семь муниципальных программам исполнены в полном объеме -100%:

-«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления",

-«Проведение статистического наблюдения за бюджетами домашних хозяйств Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»,

-"Обеспечение безопасности населения",

-"Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»,

-«Развитие коммунального хозяйства на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»,

-"Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»,

-"Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения").

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» исполнена в сумме 627,2 тыс.рублей- 100% исполнение.

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»- исполнение составило  99,8%,  на  сумму 5317,7 тыс. рублей,

Три муниципальные программы:

-"Развитие культуры",

-"Развитие физической культуры и спорта",

- "Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения" исполнены соответственно  на 98% , 95,3%,  90,4 %  на сумму 11911,1 тыс.рублей.

По трем муниципальным программам:

-"Муниципальное управление",

-"Развитие дорожного хозяйства"

-"Управление муниципальным имуществом"  исполнение составило   69,8%, 61,5%   и 54,6% на общую сумму 2801,3тыс.рублей.

По муниципальной программе «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» построен газопровод по ул.Красной на сумму 784,0 тыс.рублей (из них 583,3 тыс.руб. – краевые средства). Составлена сметная документация по новому объекту газификации на сумму 298,0 тыс.рублей. В связи с длительностью проведения госэкспертизы и согласования проекта на объект газификации не исполнены бюджетные назначения  в сумме 2179,2 тыс. рублей.

В результате исполнения мероприятий муниципальных программ за 2019 год:

- были исполнены  мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления на 121,0 тыс.рублей ;

По программе -"Развитие дорожного хозяйства" - осуществлялись расходы по ремонту тротуара по ул. Мира  -0,628 км на сумму 2442,9  тыс.рублей ( из них 2345,2 тыс.рублей средства краевого бюджета),  по ремонту дороги   по ул.Мировой Революции  0,873 км  на сумму 2874,8тыс.рублей ( из них 2759,8 тыс.рублей средства краевого бюджета). 
Проведено грейдирование дорог -28,0 км на сумму 780,1 тыс.рублей,   проведен  ямочный ремонт асфальтового покрытия  на сумму 90,7 тыс.рублей,  обустроена автостоянка на 12 парковочных мест на сумму 250,3 тыс. рублей, нанесена дорожная разметка  на сумму 382,0тыс.рублей. Приобретены и установлены светофоры и знаки дорожного движения на сумму 394,2 тыс.рублей.   Составлена сметная документация на ремонт дорог на сумму 187,8 тыс.рублей.

Коммунальное хозяйство:  
- выполнены работы по  ремонту  водопроводной сети по ул.Мира и ул.Мировой Революции на сумму 1320,2тыс.рублей..

Благоустройство:

-оплата уличного освещения составила 507,8 тыс.рублей;

-проведен ремонт уличного освещения на сумму -186,9тыс.рублей.

-изготовлен энергопаспорт  поселения на сумму  32,0 тыс.рублей.

-проведена  иммобилизация и удаление с территории безнадзорных животных  на сумму -27,2 тыс.рублей,

-выполнены работы по спилу аварийных деревьев на сумму 299,5 тыс.рублей,

-оплата за вывоз мусора составила 28,8тыс.рублей.

-выполнены  работы по ремонту памятника  на сумму 36,2 тыс.рублей,

- изготовлены мемориальные плиты на сумму 598,2 тыс.рублей,

- оплачены услуги по изготовлению дизайн- проекта и сметной  документации

по благоустройству общественной территории  на сумму 199,6 тыс.рублей,

услуги по проверке сметной документации оплачены в сумме 48,0 тыс.рублей.

По мероприятиям  по формированию комфортной среды поселения не исполнены  средства в сумме 1013,8  тыс.рублей. Основные работы будут проводиться в 2020году. Так с учетом краевых средств повышена заработная плата работникам культуры  на 106,0 % по сравнению с 2018 годом.

В анализируемый период приоритетным направлением расходования средств бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района  в рамках муниципальных программ оставалось финансирование первоочередных социально направленных расходов - оплаты труда с начислениями, текущих коммунальных услуг,  ремонт и содержание зданий муниципальных учреждений.

Все вышеперечисленные мероприятия по муниципальным  программам жизненно важны как для жителей  сельского поселения, так и для работников бюджетной сферы и жизнедеятельности органов местного самоуправления.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации  выше указанных муниципальных программ показал, что они  имеют достаточно высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены  целевые индикаторы.

Исполняющий обязанности главы

Кирпильского  сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  	      И.В. Критинин