АДМИНИСТРАЦИЯ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2017 г.                                                                                    		№ 23

ст. Кирпильская

Об утверждении отчёта о реализации ведомственной  целевой программы  «Газификация Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района  п ос т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт о реализации ведомственной  целевой программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год	согласно приложению.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н.Гарнадерова.

3. Общему отделу (Павлова) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                             С.А.Запорожский

Приложение

к постановлению администрации

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 01 марта 2017 года № 23

ОТЧЁТ

о реализации ведомственной целевой  программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

В целях  реализации  ведомственной целевой программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год (далее - Программа),  утверждённой постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 02.02.2016г.  № 39, были реализованы мероприятия по газификации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района: изготовление тех.плана на объект газификации, разработка проектно-сметной документации и строительство объекта газоснабжения «Расширение системы газораспределения ст.Кирпильской. Распределительный газопровод низкого давления по ул.Советской от жилого дома №158 до жилого дома №1 по ул.Угловой:   протяженностью 280 м.

Основное мероприятие  программы 1.1. «Организация газоснабжения. «Строительство объектов для нужд отрасли» на 2016 год включает: строительство объекта «Расширение системы газораспределения ст.Кирпильской. Распределительный газопровод низкого давления по ул.Советской от жилого дома №158 до жилого дома №1 по ул.Угловой».        В  соответствии с Программой в 2016 году  в бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района утверждено  793,7 тыс.рублей,  исполнено – 11,8 тыс. рублей. Процент исполнения  Программы составляет      - 1,49 %.

На основное мероприятие Программы выделены и исполнены средства в следующих объемах:

план                      факт

средства местного бюджета-                           793,7 тыс. руб.       11,8 тыс.руб.

итого:                                                                     793,7 тыс.руб.         11,8 тыс.руб.

Процент исполнения  данного мероприятия  составляет      -     1,49 %.

В результате   реализации мероприятий Программы:

- было бы построено 280 м газопроводов;

- газифицировано  8  дворов;

- улучшены условия труда и быта более  35  жителей поселения.

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  С.А.Запорожский

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы Кирпильского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Газификация Кирпильского

### сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой

### программы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района «Газификация Кирпильского

### сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) ведомственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Газификация Кирпильского Усть-Лабинского района» на 2016 год Организация газоснабжения. «Строительство объектов для нужд отрасли» | процент | 1,49 |  |
| 1.1 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Советской от жилого дома №158 до жилого дома №1 по ул.Угловой: изготовление, согласование документов по земельному кадастру, прохождение государственной экспертизы | процент | 1,49 | Не исполнены мероприятия по изготовлению и согласованию документов по земельному кадастру, изготовлению технических паспортов, прохождение государственной экспертизы. |
|  | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Советской от жилого дома №158 до жилого дома №1 по ул.Угловой | процент | 0 | Не начато строительство распределительного газопровода низкого давления в связи с тем, что не выделены средства из краевого бюджета |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                       С.А.Запорожский

Приложение № 2

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы Кирпильского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Газификация Кирпильского

### сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий ведомственной целевой

### программы Кирпильского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Газификация Кирпильского

### сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель должность/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация газоснабжения. «Строительство объектов для нужд отрасли» | Зам.главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н.Гарнадеров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Организация газоснабжения. «Строительство объектов для нужд отрасли» | Организация газоснабжения. «Строительство объектов для нужд отрасли |  |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                                        С.А.Запорожский

### Приложение №  3

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы Кирпильского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Газификация Кирпильского

### сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на реализацию

ведомственной целевой программы Кирпильского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Газификация Кирпильского

### сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

| Статус | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Оценка расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная целевая программа Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района района | «Газификация Кирпильского Усть-Лабинского района» на 2016 год Организация газоснабжения. «Строительство объектов для нужд отрасли» | Администрация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района | 793,7 | 11,8 |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                                       С.А.Запорожский