Cовет Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района

РЕШЕНИЕ

15 декабря  2011г.                                                                                                       № 5

ст.Кирпильская                                                                                       Протокол № 31

О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на территории Кирпильского     сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2011год

В целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала и реализации решения Совета Кирпильского сельского поселения  Усть-Лабинского района от 26 ноября 2010 года  № 1, протокол № 16  Совет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района решил:

1.Внести в решение Совета Кирпильского сельского поселения  Усть-Лабинского района  «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на территории Кирпильского сельского поселения на 2011 год»,  следующие изменения:

1.1 Раздел 5 « Перечень, объемы и сроки реализации муниципальной  целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на территории Кирпильского сельского поселения на 2011 год»,  изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2.Администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной муниципальной целевой программы в пределах средств, предусмотренных по разделу 0500 «Коммунальное хозяйство» бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию вопросам ЖКХ, капитального строительства, транспорта, энергообеспечения и связи (Кутняхов).

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                И.П.Мельников

Приложение к решению

Совета Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 15  декабря  2011 г. № 5  Протокол № 31

Приложение к решению

Совета Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от  26 ноября 2010 г. № 13 Протокол № 16

5.          Перечень, объемы и сроки реализации мероприятий муниципальной

целевой программы «Развитие  коммунального хозяйства на территории

Кирпильского сельского поселения  Усть-Лабинского района» на 2011 год

|  | Источники финансирования | Годовая Программа в рублях | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собсвен ные средства бюджета поселения | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |
| I. Мероприятия в области коммунального хозяйства р.05 02 | 376000 | 800000 | 1176000 | I-IV 2011г. |  |  |
| 1.1. Организация водоснабжения | 376000 | 800000 | 1176000 | I-IV 2011г. |  |  |
| 1.2.1. Ремонт водопроводной сети ст.Кирпильской(ул.Первомайская, ул. Красноармейская, ул.Революционная. ул.Советская, ул.Мира. ул.Школьная)(ст.225) | 282000 | 800000 | 1082000 | I-IV 2011г. |  |  |
| Из них: изготовление предпроектной и проектной документации (ст.226) | 94000 |  | 94000 | I-IV 2011г. |  |  |
| Р. 05 03 II. Благоустройство территории: в т.ч. | 1832366,62 | 5900000 | 7732366,62 | I-IV 2011г |  |  |
| 1.Уличное освещение | 410700 |  | 410700 | I-IV 2011г |  |  |
| 1.1.оплата за уличное освещение ст.223 | 410700 |  | 410700 | I- IV 2011г. |  |  |
| 2. Содержание дорог | 1079588 | 5900000 | 6979588 |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проекта организации дорожного движения по улично-дорожной сети ст.Кирпльской ст.226 | 70000 |  | 70000 | I- IV 2011г. |  |  |
| 2.2. Установка знаков дорожного движения ст.310 | 40000 |  | 40000 | I- IV 2011г |  |  |
| 2.3. Изготовление ПСД и разрешительной документации для установки знаков дорожного движения ст.226 | 10000 |  | 10000 | I- IV 2011г |  |  |
| 2.4.Ремонт асфальтного покрытия по ул.Советской от дома № 2А до дома № 152 ст.225 | 307836 | 4700000 | 5007836 | I- IV 2011г |  |  |
| 2.6. Изготовление ПСД и разрешительной документации ст.226 | 50000 |  | 50000 | III-IV 2011г |  |  |
| 2.7.Ремонт гравийного покрытия по ул.Кочубея ст.225 | 527588 |  | 527588 | III-IV 2011г |  |  |
| 2.8. Изготовление ПСД и разрешительной документации ст.226 | 17164 |  | 17164 | III-IV 2011г. |  |  |
| 2.9.Устройство дорожной разметки пешеходных переходов ст.226 | 22000 |  | 22000 | I- IV 2011г. |  |  |
| 2.10.Замена знаков дорожного движения ст.225 | 35000 |  | 35000 | III-IV 2011г |  |  |
| 3. Озеленение | 180000 |  | 180000 |  |  |  |
| 3.1.Скашивание сорной растительности на территории станицы и парка ст.225 | 150000 |  | 150000 | I- IV 2011г |  |  |
| 3.2.Обрезка деревьев и кустарников на территории парка и станицы ст.225 | 30000 |  | 30000 | I- IV 2011г |  |  |
| 4. Организация и содержание мест захоронения | 100000 |  | 100000 | II-IV 2011г |  |  |
| 4.1.Вырубка кустарника и подлеска на территории кладбища ст.225 | 65000 |  | 65000 | II-IV 2011г |  |  |
| 4.2.Выполнение комплекса работ по межеванию земельного участка под существующим кладбищем | 35000 |  | 35000 | II-IV 2011г |  |  |
| 5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 62078,62 |  | 62078,62 | I-IV 2011г |  |  |
| 5.1.Услуги по вывозу мусора, утилизации отходов на несанкционированных свалках и уборке территории ст.Кирпильской ст.225 | 26878,62 |  | 26878,62 | I-IV 2011г |  |  |
| 5.2. Очистка территории ст.Кирпильской от снега ст.225 | 20200 |  | 20200 | I-IV 2011г |  |  |
| 5.3. Утилизация отходов на несанкционированных свалках | 15000 |  | 15000 | IV 2011г. |  |  |
| Всего по 05 | 2208366,62 | 6700000 | 8908366,62 |  |  |  |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                        И.П.Мельников