АДМИНИСТРАЦИЯ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2017 г.                                                                                    		№ 27

ст. Кирпильская

Об утверждении отчёта о реализации ведомственной  целевой программы  «Развитие коммунального хозяйства на территории  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района  п ос т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт о реализации ведомственной  целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на территории  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год, 	согласно приложению.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н.Гарнадерова.

3. Общему отделу (Павлова) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                             С.А.Запорожский

Приложение

к постановлению администрации

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 01 марта 2017 года № 27

ОТЧЁТ

о реализации ведомственной целевой  программы «Развитие коммунального хозяйства на территории  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

В целях  реализации  ведомственной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на территории  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год (далее - Программа),  утверждённой постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 02.02.2016г.  № 38, были реализованы мероприятия в области водоснабжения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района: Координирование 1-2 очереди водопроводных сетей в ст.Кирпильской (выполнение работ по технической инвентаризации и техническому учету объектов водоснабжения)              В  соответствии с Программой в 2016 году  в бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района утверждено  298,0 тыс.рублей,  исполнено – 295,3 тыс. рублей. Процент исполнения  Программы составляет      - 99,1 %.

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  С.А.Запорожский

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### «Развитие коммунального хозяйства на территории

### Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой

### программы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие коммунального хозяйства на территории

### Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) ведомственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Организация водоснабжения» | процент | 99,1 |  |
| 1.1 | Координирование 1-2 очереди водопроводных сетей в ст.Кирпильской (выполнение работ по технической инвентаризации и техническому учету объектов водоснабжения) | процент | 99,1 |  |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                       С.А.Запорожский

Приложение № 2

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы « Развитие коммунального хозяйства на территории

### Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

Сведения о степени выполнения основных мероприятий ведомственной целевой

### программы  « Развитие коммунального хозяйства на территории

### Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель должность/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Организация водоснабжения» Координирование 1-2 очереди водопроводных сетей в ст.Кирпильской (выполнение работ по технической инвентаризации и техническому учету объектов водоснабжения) | Зам.главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н.Гарнадеров | 02.02.2016 | 31.12.2016 | 02.02.2016 | 31.12.2016 | Координирование 1-2 очереди водопроводных сетей в ст.Кирпильской (выполнение работ по технической инвентаризации и техническому учету объектов водоснабжения) | Координирование 1-2 очереди водопроводных сетей в ст.Кирпильской (выполнение работ по технической инвентаризации и техническому |  |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                                        С.А.Запорожский

### Приложение №  3

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы « Развитие коммунального хозяйства на территории

### Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на реализацию

### ведомственной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства на территории

### Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

| Статус | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Оценка расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная целевая программа Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района района | « Развитие коммунального хозяйства на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2016 год Организация водоснабжения | Администрация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района | 298,0 | 295,3 |

Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                                       С.А.Запорожский